nutrI-plantA

Product Backlog

Historias de usuario con criterios de aceptación verificables y evaluación INVEST

Versión 1.0 · Backlog inicial de la línea base

Estándares aplicados:

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Ingeniería de requisitos)

Modelo de historias de usuario de Mike Cohn (2004)

Método INVEST de Bill Wake (2003) con cuestionario de Thomas Wallet

Universidad del Valle · Unicamacho

Manuel — Director de Proyecto · Mayo 2026

# Tabla de contenido

# 1. Introducción

Este documento contiene el product backlog inicial del sistema nutrI-plantA, plataforma Lab-to-Land para diagnóstico nutricional y fitosanitario en cultivos de vid (Vitis vinifera) mediante visión por computador. El backlog se construye a partir de la línea base arquitectónica documentada en nutrIplantA_Arquitectura_v2.0.docx.

Las historias de usuario se redactan siguiendo el modelo de Mike Cohn (2004), con la fórmula "Yo como [rol], requiero [funcionalidad] para [motivo]". Los criterios de aceptación se redactan según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, que establece que cada criterio debe ser no ambiguo, verificable, completo y expresado en lenguaje imperativo.

## 1.1. Estructura del documento

El documento se organiza en las siguientes secciones:

- Definición del marco metodológico aplicado y convenciones.

- Roles del sistema y mapa de épicas.

- Resumen tabular del backlog completo, con prioridad y estimación.

- Historias de usuario detalladas con criterios de aceptación.

- Evaluación INVEST aplicada a las historias críticas, según el cuestionario de Thomas Wallet.

- Definición de Listo (DoR) y Definición de Hecho (DoD).

## 1.2. Convenciones

| Elemento | Convención |
| --- | --- |
| Identificador | HU-NN, donde NN es número secuencial dentro de cada épica |
| Prioridad | MoSCoW: Must (M), Should (S), Could (C), Won't this iteration (W) |
| Estimación | Story points en escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 |
| Equivalencia | 1 punto ≈ 2-3 horas de trabajo enfocado de un desarrollador junior |
| Roles | AGRICULTOR, INVESTIGADOR, ADMIN (mismos roles del JWT del sistema) |
| Estado | Backlog, En progreso, En revisión, Hecho |
| Mensajes de error | Se citan entre comillas tal como deben mostrarse al usuario |

# 2. Roles y mapa de épicas

## 2.1. Roles del sistema

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| AGRICULTOR | Mayor de 50, no nativo digital, español como lengua materna. Toma fotos de hojas, recibe diagnóstico y plan de abono. Necesita interfaces simples. |
| INVESTIGADOR | Académico de Univalle o Unicamacho. Realiza diagnósticos con vista técnica y revisa estadísticas. En fase 2 también recolectará datos de entrenamiento. |
| ADMIN | Personal técnico del proyecto. Gestiona usuarios, asigna roles, configura el sistema. |

## 2.2. Épicas del producto

El backlog se organiza en cinco épicas. Una épica es un conjunto de historias relacionadas que comparten un objetivo de negocio común.

| ID | Épica | Objetivo de negocio |
| --- | --- | --- |
| E1 | Autenticación y gestión de cuentas | Permitir que usuarios se registren, inicien sesión, mantengan su sesión activa de forma segura y gestionen su perfil. |
| E2 | Diagnóstico de hojas de vid | Permitir que cualquier rol autorizado capture una foto y reciba un diagnóstico estructurado con plan de abono. |
| E3 | Historial y consulta | Permitir que los usuarios consulten diagnósticos previos, los filtren y obtengan métricas agregadas. |
| E4 | Recordatorios y plan de abono | Permitir al agricultor agendar y recibir recordatorios de aplicación de fertilizantes. |
| E5 | Administración | Permitir al admin gestionar usuarios y asignar roles. |

Las épicas relacionadas con el caso de uso CU-06 (recolección de datos de entrenamiento) y CU-07 (monitoreo de precisión) quedan diferidas a una fase posterior y no forman parte de este backlog inicial.

# 3. Resumen del backlog

Esta vista tabular permite priorizar y planificar sprints. Las historias se ordenan por épica y dentro de cada épica por prioridad. Las historias críticas marcadas con asterisco (*) tienen evaluación INVEST detallada en la sección 5.

| ID | Épica | Título | Prio. | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E1 | Registro de cuenta de usuario | M | 5 | S2 |
| HU-02* | E1 | Inicio de sesión con email y contraseña | M | 5 | S2 |
| HU-03 | E1 | Cierre de sesión seguro | M | 2 | S2 |
| HU-04 | E1 | Renovación automática de sesión con refresh token | M | 3 | S11 |
| HU-05 | E1 | Recuperación de contraseña por correo | S | 5 | Posterior |
| HU-06* | E2 | Captura y subida de foto de hoja (rol agricultor) | M | 8 | S7 |
| HU-07 | E2 | Visualización de diagnóstico simplificado (rol agricultor) | M | 5 | S7 |
| HU-08 | E2 | Visualización de diagnóstico técnico (rol investigador) | M | 5 | S8 |
| HU-09* | E2 | Generación de plan de abono según deficiencia detectada | M | 8 | S9 |
| HU-10 | E2 | Manejo de imagen inválida o de baja calidad | M | 3 | S5 |
| HU-11 | E2 | Conexión al servicio externo de visión | M | 5 | S10 |
| HU-12 | E3 | Listado de diagnósticos previos del usuario | M | 5 | S7-S8 |
| HU-13 | E3 | Filtrado de historial por fecha, finca y variedad | S | 3 | S7-S8 |
| HU-14 | E3 | Descarga de informe técnico de un diagnóstico | S | 5 | Posterior |
| HU-15 | E3 | Dashboard con métricas globales (rol investigador) | C | 5 | Posterior |
| HU-16* | E4 | Agendamiento de recordatorios de aplicación | M | 5 | S9 |
| HU-17 | E4 | Notificación local del recordatorio cuando vence | S | 3 | Posterior |
| HU-18 | E5 | Listado y aprobación de usuarios pendientes | M | 3 | S2 |
| HU-19 | E5 | Asignación y cambio de rol de un usuario | M | 3 | S2 |
| HU-20 | E5 | Desactivación de cuenta de usuario | S | 2 | S11 |

Total de la línea base v2.0: 17 historias 'Must' + 'Should' incluidas en sprints S1-S12. Total de story points planificados: 76. La velocidad estimada para un equipo de un desarrollador junior es de 8-13 puntos por semana de trabajo enfocado, lo que sitúa la entrega entre 6 y 10 semanas calendario.

# 4. Historias de usuario detalladas

Cada historia de usuario incluye su ficha de identificación, la narrativa según Mike Cohn y los criterios de aceptación según ISO/IEC/IEEE 29148. Las historias críticas (HU-02, HU-06, HU-09, HU-16) tienen además evaluación INVEST en la sección 5.

## 4.1. Épica E1: Autenticación y gestión de cuentas

### HU-01: Registro de cuenta de usuario

| ID | HU-01 |
| --- | --- |
| Título | Registro de cuenta de usuario |
| Narrativa | Yo como usuario nuevo, requiero registrarme con mi correo y una contraseña, para acceder al sistema y solicitar la asignación de un rol. |
| Épica | E1: Autenticación y gestión de cuentas |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S2 |

Criterios de aceptación:

- El formulario de registro debe incluir los campos: correo electrónico, nombre completo, contraseña, confirmación de contraseña.

- El correo electrónico debe validarse con expresión regular RFC 5322; en caso de formato inválido, mostrar el mensaje "Ingrese un correo electrónico válido".

- La contraseña debe tener mínimo 10 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial (!,@,#,$,%); si no cumple, mostrar el mensaje "La contraseña debe tener al menos 10 caracteres con mayúscula, minúscula, número y carácter especial".

- La contraseña debe almacenarse cifrada con Argon2id; nunca en texto plano ni con otros algoritmos.

- Si el correo ya está registrado, mostrar el mensaje "Este correo ya está registrado. Inicie sesión o recupere su contraseña".

- Tras registro exitoso, la cuenta queda en estado PENDIENTE_APROBACION hasta que un administrador le asigne un rol; el usuario debe ver el mensaje "Su cuenta fue creada. Un administrador asignará su rol pronto".

- La respuesta del endpoint POST /auth/register debe llegar en menos de 2 segundos en condiciones normales.

- El endpoint debe estar protegido contra fuerza bruta con rate limit de 5 intentos por minuto por IP.

### HU-02: Inicio de sesión con email y contraseña (CRÍTICA)

| ID | HU-02 |
| --- | --- |
| Título | Inicio de sesión con email y contraseña |
| Narrativa | Yo como usuario registrado, requiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol. |
| Épica | E1: Autenticación y gestión de cuentas |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S2 |

Criterios de aceptación:

- El formulario debe incluir los campos: correo electrónico y contraseña.

- Si las credenciales son válidas y la cuenta está APROBADA, el sistema debe emitir un access token JWT con vigencia de 15 minutos y un refresh token con vigencia de 7 días.

- El access token debe incluir los claims: sub (user_id), role (AGRICULTOR | INVESTIGADOR | ADMIN), exp, iat.

- El refresh token debe almacenarse en una cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; no debe ser accesible desde JavaScript del cliente.

- Si las credenciales son inválidas, mostrar el mensaje "Correo o contraseña incorrectos"; el mismo mensaje para usuario inexistente y para contraseña incorrecta, sin diferenciarlos.

- Si la cuenta está en estado PENDIENTE_APROBACION, mostrar el mensaje "Su cuenta aún no ha sido aprobada. Contacte al administrador".

- Si la cuenta está DESACTIVADA, mostrar el mensaje "Esta cuenta ha sido desactivada. Contacte al administrador".

- Tras 5 intentos fallidos consecutivos del mismo correo en 10 minutos, el sistema debe bloquear el correo durante 15 minutos y mostrar "Demasiados intentos fallidos. Intente nuevamente en 15 minutos".

- Tras inicio de sesión exitoso, el frontend debe redirigir al usuario según su rol: AGRICULTOR a /agricultor/home, INVESTIGADOR a /investigador/home, ADMIN a /admin/home.

- La respuesta del endpoint POST /auth/login debe llegar en menos de 1 segundo en condiciones normales.

### HU-03: Cierre de sesión seguro

| ID | HU-03 |
| --- | --- |
| Título | Cierre de sesión seguro |
| Narrativa | Yo como usuario autenticado, requiero cerrar mi sesión, para asegurar que mis datos no queden accesibles desde ese dispositivo. |
| Épica | E1: Autenticación y gestión de cuentas |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 2 puntos |
| Sprint sugerido | S2 |

Criterios de aceptación:

- El botón "Cerrar sesión" debe estar accesible desde cualquier pantalla autenticada, en el menú de usuario.

- Al cerrar sesión, el access token y el refresh token deben añadirse a la blacklist por jti claim.

- La cookie del refresh token debe eliminarse del navegador (Set-Cookie con expiración pasada).

- El frontend debe limpiar el estado de Redux relacionado con autenticación y datos del usuario.

- Tras el cierre de sesión, el frontend debe redirigir a /login con el mensaje "Sesión cerrada correctamente".

- Cualquier intento de usar el access token o refresh token revocado debe responder con HTTP 401 y el mensaje "Sesión inválida".

### HU-04: Renovación automática de sesión con refresh token

| ID | HU-04 |
| --- | --- |
| Título | Renovación automática de sesión con refresh token |
| Narrativa | Yo como usuario activo, requiero que mi sesión se renueve automáticamente sin pedirme credenciales, para no interrumpir mi trabajo cada 15 minutos. |
| Épica | E1: Autenticación y gestión de cuentas |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | S11 |

Criterios de aceptación:

- Cuando el access token expire (HTTP 401), el frontend debe enviar automáticamente el refresh token al endpoint POST /auth/refresh.

- Si el refresh token es válido, el sistema debe emitir un nuevo access token y un nuevo refresh token (rotación obligatoria).

- El refresh token anterior debe quedar inmediatamente invalidado tras la rotación.

- Si el refresh token es inválido, expirado o ya rotado, el sistema debe responder con HTTP 401 y forzar nuevo login.

- Si se detecta uso de un refresh token ya rotado (señal de robo), el sistema debe revocar todos los tokens del usuario y registrar el evento como incidente de seguridad.

- La renovación debe ser transparente para el usuario: la petición original que falló por 401 debe reintentarse automáticamente con el nuevo access token.

- La operación completa (rotación + reintento de petición original) debe completarse en menos de 1.5 segundos.

### HU-05: Recuperación de contraseña por correo

| ID | HU-05 |
| --- | --- |
| Título | Recuperación de contraseña por correo |
| Narrativa | Yo como usuario que olvidó su contraseña, requiero recuperarla mediante un enlace enviado a mi correo, para volver a acceder al sistema sin contactar al administrador. |
| Épica | E1: Autenticación y gestión de cuentas |
| Prioridad | Should (S) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | Posterior |

Criterios de aceptación:

- El formulario "Olvidé mi contraseña" debe solicitar únicamente el correo electrónico.

- Si el correo existe y está aprobado, el sistema debe enviar un correo con un enlace que contenga un token de recuperación.

- Si el correo no existe, el sistema debe mostrar el mismo mensaje de éxito ("Si el correo está registrado, recibirá un enlace en breve") para evitar enumeración de cuentas.

- El token de recuperación debe expirar a los 15 minutos y solo debe ser usable una vez.

- La nueva contraseña debe cumplir las mismas validaciones que en HU-01.

- Tras restablecer exitosamente, todos los refresh tokens existentes del usuario deben revocarse para forzar nuevo login en todos los dispositivos.

## 4.2. Épica E2: Diagnóstico de hojas de vid

### HU-06: Captura y subida de foto de hoja - rol agricultor (CRÍTICA)

| ID | HU-06 |
| --- | --- |
| Título | Captura y subida de foto de hoja (rol agricultor) |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero tomar o subir una foto de una hoja de mi vid desde mi teléfono o computador, para que el sistema la analice y me diga qué le pasa a mi planta. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 8 puntos |
| Sprint sugerido | S7 |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe mostrar un único botón principal grande (mínimo 56 píxeles de alto) con el texto "Tomar foto a la hoja".

- El botón secundario "Subir foto desde galería" debe ser visualmente menos prominente pero igual de accesible.

- La foto debe aceptar formatos JPG y PNG, con tamaño máximo de 10 MB; si excede, mostrar "La foto es muy pesada. Intente con una foto más pequeña".

- Tras seleccionar la foto, debe mostrarse una previsualización de al menos 240 píxeles de lado, con un botón "Analizar" debajo.

- Mientras se analiza, la pantalla debe mostrar el mensaje "Analizando su hoja, espere un momento..." con un indicador visual de progreso.

- Si la conexión falla durante la subida, debe permitir reintentar con un botón "Volver a intentar" sin tener que seleccionar la foto de nuevo.

- Toda la pantalla debe usar tipografía mínima de 18 píxeles y contraste WCAG AA.

- El lenguaje debe ser natural y sin tecnicismos: no usar "capturar imagen", "procesar muestra", "upload", etc.

- La foto se debe almacenar en MinIO bajo el bucket diagnosticos/, con nombre único basado en UUID.

- La URL de la foto debe persistirse en la entidad Diagnostico junto con el user_id y la fecha.

### HU-07: Visualización de diagnóstico simplificado (rol agricultor)

| ID | HU-07 |
| --- | --- |
| Título | Visualización de diagnóstico simplificado (rol agricultor) |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero ver el resultado del análisis de mi hoja en lenguaje sencillo, para entender qué le pasa a mi planta sin necesitar formación técnica. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S7 |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe mostrar un encabezado grande con el estado general en una palabra: "Saludable", "Requiere atención" o "Crítico".

- El estado debe acompañarse de un código de color: verde, amarillo o rojo, respectivamente; el color nunca debe ser el único indicador (también texto, para accesibilidad).

- Si hay deficiencias detectadas, deben listarse con nombre común ("Falta de nitrógeno", no "Deficiencia de N").

- Para cada deficiencia debe mostrarse una explicación de máximo 2 frases en lenguaje natural, sin tecnicismos.

- La recomendación debe ser un párrafo de máximo 3 frases en imperativo ("Aplique...", "Riegue...").

- Debe haber un botón "Ver plan completo" que lleva a la pantalla del plan de abono (HU-09).

- Si la imagen fue inválida, mostrar mensaje y botón para reintentar (ver HU-10).

- La pantalla debe ser legible bajo luz solar directa: contraste mínimo 7:1 (WCAG AAA recomendado para uso en exteriores).

### HU-08: Visualización de diagnóstico técnico (rol investigador)

| ID | HU-08 |
| --- | --- |
| Título | Visualización de diagnóstico técnico (rol investigador) |
| Narrativa | Yo como investigador, requiero ver el resultado del análisis con detalle científico completo, para validar la precisión del modelo y registrar hallazgos académicos. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S8 |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe mostrar el JSON estructurado completo del diagnóstico, con la posibilidad de expandir/contraer secciones.

- Cada deficiencia debe mostrarse con su símbolo químico (N, P, K, Mg, Fe, Mn, B, Zn, Ca), su evidencia visual textual y su nivel de confianza (alta, media, baja).

- El nivel de confianza global del análisis debe mostrarse como porcentaje con dos decimales (ejemplo: 98.42%).

- Cada patología detectada debe mostrar tipo (hongo, insecto, bacteria, viral, daño mecánico), nombre científico cuando aplique, y nivel de urgencia.

- El estado fenológico de la planta debe mostrarse explícitamente.

- Debe haber un botón "Descargar informe" que genera un PDF con todos los datos (HU-14).

- Debe permitirse marcar el diagnóstico como "validado por experto" o "discrepancia" para alimentar futuras mejoras del modelo.

- La terminología debe respetar la nomenclatura agronómica estándar (clorosis, necrosis, etc.).

### HU-09: Generación de plan de abono según deficiencia (CRÍTICA)

| ID | HU-09 |
| --- | --- |
| Título | Generación de plan de abono según deficiencia detectada |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero recibir un plan de abono específico cuando se detecta una deficiencia en mi vid, para saber exactamente qué aplicar, cuánto y cuándo. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 8 puntos |
| Sprint sugerido | S9 |

Criterios de aceptación:

- Si el diagnóstico contiene al menos una deficiencia con confianza alta o media, el sistema debe generar un PlanAbono asociado al diagnóstico.

- Si el cultivo está marcado como ENFERMO o POST_TRASPLANTE, el sistema NO debe generar plan de fertilización; en su lugar debe mostrar "No se recomienda fertilizar mientras la planta está enferma. Atienda primero la enfermedad".

- El plan debe especificar: producto exacto del catálogo del usuario, dosis (en gramos o mililitros), frecuencia, número de aplicaciones y fecha estimada de inicio.

- Si en el catálogo del usuario no existe un producto adecuado, el sistema debe mostrar "Necesita conseguir un fertilizante con [nutriente]. Consulte con un agrónomo cercano".

- El sistema NO debe recomendar mezclar dos fertilizantes el mismo día; si dos productos son necesarios, debe espaciarlos al menos 5 días.

- El sistema NO debe recomendar aplicación nocturna; las horas sugeridas deben estar entre 5:00 y 9:00 a.m.

- El plan generado debe persistirse en la base de datos vinculado al diagnóstico que lo originó.

- Las reglas de negocio anteriores deben aplicarse en código (no confiarse al modelo de lenguaje), y deben tener cobertura de tests automatizados de al menos el 90%.

- El plan debe presentarse en lenguaje natural para AGRICULTOR ("Aplique 2 cucharadas de fertilizante 12-4-8 alrededor de la planta cada 15 días, durante un mes") y técnico para INVESTIGADOR (con dosis exactas y referencias agronómicas).

### HU-10: Manejo de imagen inválida o de baja calidad

| ID | HU-10 |
| --- | --- |
| Título | Manejo de imagen inválida o de baja calidad |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero que el sistema me diga claramente cuando la foto no sirve, para volver a tomar una buena sin frustrarme. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | S5 |

Criterios de aceptación:

- Si el modelo de visión devuelve es_imagen_valida=false, el sistema NO debe generar diagnóstico ni plan de abono.

- La pantalla debe mostrar el mensaje "La foto no se puede analizar" en grande y, debajo, la razón en lenguaje simple ("está borrosa", "falta luz", "no se ve la hoja").

- Debe mostrarse un consejo específico según la causa: "Tome la foto en un lugar con luz natural", "Acérquese más a la hoja", "Limpie el lente del teléfono".

- Debe haber un botón grande "Volver a tomar foto" que lleve directamente a la cámara o galería.

- El intento fallido debe registrarse en logs con un trace_id y motivo, pero NO contar como diagnóstico en el historial del usuario.

### HU-11: Conexión al servicio externo de visión

| ID | HU-11 |
| --- | --- |
| Título | Conexión al servicio externo de visión |
| Narrativa | Yo como sistema, requiero invocar el servicio externo de red convolucional cuando el modo de operación lo indique, para obtener diagnósticos reales en lugar de respuestas simuladas. |
| Épica | E2: Diagnóstico de hojas de vid |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S10 |

Criterios de aceptación:

- La selección entre MockVisionProvider y CNNVisionProvider debe controlarse mediante la variable de entorno VISION_PROVIDER, con valores permitidos: "mock" o "cnn".

- El CNNVisionProvider debe enviar la imagen al endpoint configurado en la variable CNN_VISION_URL mediante POST multipart/form-data.

- El timeout de la llamada debe ser configurable (variable CNN_VISION_TIMEOUT, valor por defecto 30 segundos).

- Si el servicio externo responde con HTTP 5xx o timeout, el sistema debe responder al usuario con "El servicio de análisis no está disponible en este momento. Intente más tarde".

- El sistema debe implementar reintentos con backoff exponencial: máximo 3 intentos, con espera de 1, 2 y 4 segundos respectivamente.

- La respuesta del servicio externo debe validarse contra el schema definido en el ADR-03; si no cumple, registrar el error y responder con mensaje genérico al usuario.

- Cada llamada al servicio externo debe registrarse en logs con: trace_id, user_id, tamaño de imagen, latencia, código de respuesta.

## 4.3. Épica E3: Historial y consulta

### HU-12: Listado de diagnósticos previos del usuario

| ID | HU-12 |
| --- | --- |
| Título | Listado de diagnósticos previos del usuario |
| Narrativa | Yo como usuario autenticado, requiero ver el historial de mis diagnósticos anteriores, para hacer seguimiento al estado de mis cultivos a lo largo del tiempo. |
| Épica | E3: Historial y consulta |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S7-S8 |

Criterios de aceptación:

- El listado debe mostrar los diagnósticos del usuario autenticado, ordenados por fecha descendente.

- Cada elemento debe mostrar: miniatura de la foto, fecha (formato dd MMM yyyy), variedad de vid, resultado en una palabra y porcentaje de confianza.

- Para AGRICULTOR el resultado se muestra como texto coloreado ("Saludable", "Atención", "Crítico"); para INVESTIGADOR como descripción técnica.

- La paginación debe ser cursor-based con 20 elementos por página.

- Si no hay diagnósticos, mostrar el mensaje "Aún no ha realizado diagnósticos. Tome su primera foto" con botón directo a HU-06.

- Cada elemento del listado debe ser clicable y llevar al detalle del diagnóstico (HU-07 o HU-08 según rol).

- La carga inicial del listado debe completarse en menos de 1 segundo (P95).

### HU-13: Filtrado de historial por fecha, finca y variedad

| ID | HU-13 |
| --- | --- |
| Título | Filtrado de historial por fecha, finca y variedad |
| Narrativa | Yo como usuario, requiero filtrar mi historial de diagnósticos por rango de fechas, finca y variedad de vid, para encontrar rápidamente diagnósticos específicos. |
| Épica | E3: Historial y consulta |
| Prioridad | Should (S) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | S7-S8 |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe ofrecer tres filtros: rango de fechas (desde-hasta), finca (selector con las fincas del usuario) y variedad (selector con variedades de vid registradas).

- Las variedades disponibles en el selector deben limitarse a vid (Vitis vinifera): Cabernet Sauvignon, Malbec, Isabella, Syrah, Tempranillo, Chardonnay y otras variedades cultivadas en Colombia.

- Los filtros deben combinarse con AND lógico.

- Debe haber un botón "Limpiar filtros" que regrese a la vista sin filtros.

- Si la combinación de filtros no devuelve resultados, mostrar "No se encontraron diagnósticos con esos filtros".

- Los filtros aplicados deben reflejarse en la URL para permitir compartir el enlace.

### HU-14: Descarga de informe técnico de un diagnóstico

| ID | HU-14 |
| --- | --- |
| Título | Descarga de informe técnico de un diagnóstico |
| Narrativa | Yo como investigador, requiero descargar un informe técnico en PDF de un diagnóstico, para incluirlo en publicaciones académicas o reportes a stakeholders. |
| Épica | E3: Historial y consulta |
| Prioridad | Should (S) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | Posterior |

Criterios de aceptación:

- El informe debe generarse en formato PDF/A para preservación a largo plazo.

- Debe incluir: encabezado institucional (logos Univalle y Unicamacho), foto analizada, fecha, variedad, identificación de la planta, diagnóstico completo, plan de abono y firma digital del sistema.

- El nombre del archivo debe seguir el patrón "nutrIplantA_[variedad]_[fecha]_[id].pdf".

- La generación del PDF debe completarse en menos de 5 segundos.

- El acceso al PDF debe requerir autenticación; un usuario solo puede descargar diagnósticos propios o, si es ADMIN, de cualquier usuario.

### HU-15: Dashboard con métricas globales (rol investigador)

| ID | HU-15 |
| --- | --- |
| Título | Dashboard con métricas globales (rol investigador) |
| Narrativa | Yo como investigador, requiero ver métricas agregadas del sistema (total de diagnósticos, precisión promedio, alertas recientes), para evaluar el desempeño del modelo. |
| Épica | E3: Historial y consulta |
| Prioridad | Could (C) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | Posterior |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe mostrar al menos las métricas: total de diagnósticos, eficiencia IA (confianza promedio), alertas recientes (críticas).

- Las métricas deben actualizarse en tiempo real o como mínimo cada 5 minutos.

- La pantalla debe ser accesible solo para roles INVESTIGADOR y ADMIN.

- Debe permitir filtrar las métricas por rango de fechas y por finca.

- Las métricas deben presentarse con visualizaciones simples: tarjetas numéricas y barras de progreso.

## 4.4. Épica E4: Recordatorios y plan de abono

### HU-16: Agendamiento de recordatorios de aplicación (CRÍTICA)

| ID | HU-16 |
| --- | --- |
| Título | Agendamiento de recordatorios de aplicación |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero agendar recordatorios para las aplicaciones de fertilizante de mi plan, para no olvidar las fechas de tratamiento de mis vides. |
| Épica | E4: Recordatorios y plan de abono |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 5 puntos |
| Sprint sugerido | S9 |

Criterios de aceptación:

- Tras generar un plan de abono, el sistema debe mostrar las fechas sugeridas de aplicación con un botón "Agendar" para cada una.

- El usuario debe poder modificar la fecha sugerida antes de confirmar, dentro de un rango de +/- 3 días respecto a la fecha original.

- El usuario debe poder modificar la hora del recordatorio, con valores permitidos entre 5:00 y 9:00 a.m. (regla de negocio).

- Cada recordatorio debe persistirse en la entidad Recordatorio con: fecha, hora, plan_id, producto, dosis, estado (PENDIENTE | COMPLETADO | OMITIDO).

- El usuario debe poder ver una vista de calendario o lista con todos los recordatorios pendientes.

- El usuario debe poder marcar un recordatorio como completado u omitido, con campo opcional de notas.

- Si dos recordatorios cae el mismo día y son productos distintos, el sistema debe alertar "No mezcle estos dos productos. Aplique uno hoy y el otro al menos 5 días después" y forzar al usuario a re-agendar.

- Tras confirmar el agendamiento, el usuario debe ver el mensaje "Recordatorios agendados correctamente" y la lista actualizada.

### HU-17: Notificación local del recordatorio cuando vence

| ID | HU-17 |
| --- | --- |
| Título | Notificación local del recordatorio cuando vence |
| Narrativa | Yo como agricultor, requiero recibir una notificación cuando llegue la fecha y hora de aplicar fertilizante, para no tener que estar revisando la aplicación constantemente. |
| Épica | E4: Recordatorios y plan de abono |
| Prioridad | Should (S) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | Posterior |

Criterios de aceptación:

- Cuando llegue la fecha y hora del recordatorio, si la aplicación está abierta, debe mostrarse una notificación visual prominente.

- La notificación debe incluir: producto, dosis, planta, y dos botones: "Marcar como hecho" y "Posponer 1 día".

- Si el navegador soporta Web Notifications API y el usuario lo autorizó, también debe enviarse una notificación del sistema operativo.

- Si el usuario no autoriza notificaciones del sistema, el sistema NO debe insistir; solo usar notificaciones in-app.

- Posponer un recordatorio debe respetar el límite de 3 días respecto a la fecha original (regla de HU-16).

## 4.5. Épica E5: Administración

### HU-18: Listado y aprobación de usuarios pendientes

| ID | HU-18 |
| --- | --- |
| Título | Listado y aprobación de usuarios pendientes |
| Narrativa | Yo como administrador, requiero ver el listado de usuarios en estado PENDIENTE_APROBACION y poder aprobarlos asignándoles un rol, para controlar el acceso al sistema. |
| Épica | E5: Administración |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | S2 |

Criterios de aceptación:

- La pantalla debe ser accesible únicamente para usuarios con rol ADMIN; cualquier otro rol debe recibir HTTP 403 con mensaje "No tiene permisos para acceder a esta sección".

- El listado debe mostrar: nombre, correo, fecha de registro, en orden cronológico ascendente.

- Cada usuario debe tener un selector de rol con opciones: AGRICULTOR, INVESTIGADOR, ADMIN.

- Tras seleccionar el rol y presionar "Aprobar", el sistema debe cambiar el estado a APROBADO y enviar un correo al usuario informándolo.

- El admin debe poder rechazar un registro con motivo opcional; el usuario rechazado recibe correo y queda en estado RECHAZADO.

- Toda acción de aprobación o rechazo debe registrarse en logs con admin_id, target_user_id, acción y timestamp.

### HU-19: Asignación y cambio de rol de un usuario

| ID | HU-19 |
| --- | --- |
| Título | Asignación y cambio de rol de un usuario |
| Narrativa | Yo como administrador, requiero cambiar el rol de un usuario aprobado, para responder a cambios organizacionales como promociones o reasignaciones. |
| Épica | E5: Administración |
| Prioridad | Must (M) |
| Estimación | 3 puntos |
| Sprint sugerido | S2 |

Criterios de aceptación:

- Solo usuarios con rol ADMIN pueden cambiar roles.

- Un admin no puede quitarse a sí mismo el rol ADMIN si es el único admin del sistema; debe mostrarse "No puede quitarse el rol ADMIN porque usted es el único administrador".

- Tras cambiar el rol, todos los refresh tokens del usuario afectado deben invalidarse para forzar nuevo login con el rol actualizado.

- El usuario afectado debe recibir un correo notificando el cambio de rol.

- Toda operación de cambio de rol debe registrarse en logs.

### HU-20: Desactivación de cuenta de usuario

| ID | HU-20 |
| --- | --- |
| Título | Desactivación de cuenta de usuario |
| Narrativa | Yo como administrador, requiero desactivar la cuenta de un usuario, para revocar su acceso al sistema sin eliminar sus datos históricos. |
| Épica | E5: Administración |
| Prioridad | Should (S) |
| Estimación | 2 puntos |
| Sprint sugerido | S11 |

Criterios de aceptación:

- Al desactivar una cuenta, el usuario debe pasar al estado DESACTIVADA.

- Todos los refresh tokens del usuario deben revocarse inmediatamente.

- Los datos históricos del usuario (diagnósticos, planes, recordatorios) NO deben eliminarse; quedan accesibles para auditoría.

- Un usuario desactivado que intente iniciar sesión debe recibir el mensaje "Esta cuenta ha sido desactivada. Contacte al administrador".

- Un admin debe poder reactivar una cuenta desactivada, devolviéndola a estado APROBADO con su rol previo.

- La operación de desactivación debe registrarse en logs.

# 5. Evaluación INVEST de historias críticas

Esta sección aplica el método INVEST de Bill Wake (2003) con el cuestionario de Thomas Wallet a las cuatro historias críticas del backlog: HU-02 (login), HU-06 (captura de foto), HU-09 (plan de abono) y HU-16 (recordatorios). Aplicar INVEST al backlog completo no aporta valor proporcional; las historias no críticas se asume que cumplen estos criterios por construcción siguiendo la misma plantilla.

Cada criterio se evalúa con Sí, No o Parcial, con justificación breve.

## 5.1. INVEST sobre HU-02: Inicio de sesión

| Pregunta (Wallet) | Resp. | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I — Independiente |  |  |
| ¿Las dependencias internas están resueltas? | Sí | Depende solo de HU-01 (registro), ya planificada en el mismo sprint S2 |
| ¿Las dependencias están visualizadas? | Sí | Documentadas en la sección 3 del backlog y en el plan de sprints |
| ¿Las dependencias externas están acordadas? | Sí | No tiene dependencias externas |
| ¿Las dependencias externas están resueltas? | Sí | N/A |
| N — Negociable |  |  |
| ¿Se entiende la necesidad a resolver del usuario? | Sí | Acceso autenticado al sistema según rol asignado |
| ¿La descripción está abierta a futuros refinamientos? | Sí | El equipo puede afinar UX, mensajes y flujos secundarios |
| ¿El equipo puede definir el cómo? | Sí | Implementación de JWT y validaciones queda al equipo técnico |
| ¿Sólo el equipo formula el cómo? | Sí | Las decisiones técnicas (HS256, Argon2id) son del equipo |
| V — Valiosa |  |  |
| ¿Se identificaron los usuarios clave? | Sí | Cualquier usuario registrado del sistema (los tres roles) |
| ¿El valor de negocio está definido? | Sí | Sin login no hay sistema utilizable; valor crítico |
| ¿La participación en la definición de valor es la adecuada? | Sí | Validado con director del proyecto |
| ¿El valor de negocio permite negociar? | Parcial | El qué no es negociable; el cómo (UI, mensajes) sí |
| E — Estimable |  |  |
| ¿El ítem se definió y registró claramente? | Sí | 10 criterios de aceptación verificables |
| ¿El equipo está listo para estimar? | Sí | Stack y patrones conocidos por el equipo tras line base v2.0 |
| ¿Se estimó en una escala relativa de referencia? | Sí | 5 puntos en escala Fibonacci |
| ¿Todo el mundo participó en la estimación? | Parcial | En proyecto unipersonal, estimación es del director |
| S — Small (Pequeña) |  |  |
| ¿Tiene menos de 12 criterios de aceptación? | Sí | 10 criterios |
| ¿El tamaño estimado es menor a 8 puntos? | Sí | 5 puntos |
| ¿Ya no tiene sentido subdividir más? | Sí | Subdividir login fragmentaría una unidad lógica coherente |
| ¿Ya no hay riesgos de aumento de tamaño? | Sí | Alcance acotado por los criterios |
| T — Testeable |  |  |
| ¿Los criterios de aceptación están definidos y claros? | Sí | 10 criterios verificables, no ambiguos |
| ¿Los criterios están acordados con los usuarios? | Sí | Validados con director del proyecto |
| ¿Se generó la documentación necesaria? | Sí | Sección de seguridad del documento de arquitectura |
| ¿Se acordó la provisión de recursos críticos de prueba? | Sí | pytest configurado en stack |
| ¿La provisión de recursos está resuelta? | Sí | GitHub Actions disponible |

Conclusión HU-02: cumple INVEST sin reservas. Lista para entrar al sprint.

## 5.2. INVEST sobre HU-06: Captura y subida de foto

| Pregunta (Wallet) | Resp. | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I — Independiente |  |  |
| ¿Las dependencias internas están resueltas? | Sí | Depende de HU-02 (login), ya planificada en sprint anterior (S2) |
| ¿Las dependencias están visualizadas? | Sí | Visualizadas en plan de sprints |
| ¿Las dependencias externas están acordadas? | Parcial | Depende de MinIO levantado en S1; no del modelo de visión real (que en S7 usa Mock) |
| ¿Las dependencias externas están resueltas? | Sí | MinIO operativo en docker-compose desde S1 |
| N — Negociable |  |  |
| ¿Se entiende la necesidad a resolver del usuario? | Sí | Agricultor mayor 50+ debe poder subir foto sin frustración |
| ¿La descripción está abierta a futuros refinamientos? | Sí | Diseño visual, copy y micro-interacciones pueden afinarse |
| ¿El equipo puede definir el cómo? | Sí | Detalles técnicos quedan al equipo |
| ¿Sólo el equipo formula el cómo? | Sí | Restricciones (18px, 56px, lenguaje natural) son requisitos, no implementación |
| V — Valiosa |  |  |
| ¿Se identificaron los usuarios clave? | Sí | Agricultor mayor 50+, no nativo digital |
| ¿El valor de negocio está definido? | Sí | Es el caso de uso central: sin captura no hay diagnóstico |
| ¿La participación en la definición de valor es adecuada? | Sí | Validado por director del proyecto |
| ¿El valor de negocio permite negociar? | Parcial | El qué no; el copy específico y micro-interacciones sí |
| E — Estimable |  |  |
| ¿El ítem se definió y registró claramente? | Sí | 10 criterios verificables |
| ¿El equipo está listo para estimar? | Parcial | Captura desde móvil con accept=image/* capture=environment es nueva para el equipo |
| ¿Se estimó en una escala relativa? | Sí | 8 puntos (mayor que login por incertidumbre de captura móvil) |
| ¿Todo el mundo participó? | Parcial | Estimación del director |
| S — Small |  |  |
| ¿Tiene menos de 12 criterios? | Sí | 10 |
| ¿El tamaño es menor a 8? | Parcial | Está en el límite (8). Podría dividirse en 'captura' y 'subida' |
| ¿Ya no tiene sentido subdividir? | Sí | Una división rompería el flujo de usuario |
| ¿Ya no hay riesgos de aumento de tamaño? | Parcial | Riesgo medio: comportamiento de cámara móvil varía entre dispositivos |
| T — Testeable |  |  |
| ¿Los criterios están definidos y claros? | Sí | 10 criterios verificables |
| ¿Los criterios están acordados con los usuarios? | Parcial | Director valida; pendiente test con agricultor real |
| ¿Se generó la documentación necesaria? | Sí | Sección 3.3 del documento de arquitectura |
| ¿Se acordó la provisión de recursos críticos de prueba? | Parcial | Pendiente identificar agricultor para test de usabilidad |
| ¿La provisión está resuelta? | No | Pendiente: identificar agricultor real antes de S7 |

Conclusión HU-06: cumple INVEST con dos puntos a resolver antes de iniciar el sprint S7: (a) identificar y conseguir compromiso de un agricultor real para test de usabilidad, y (b) mitigar el riesgo de variabilidad de cámaras móviles con un plan de pruebas en al menos 3 dispositivos distintos.

## 5.3. INVEST sobre HU-09: Generación de plan de abono

| Pregunta (Wallet) | Resp. | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I — Independiente |  |  |
| ¿Las dependencias internas están resueltas? | Sí | Depende de HU-06, HU-07/08, HU-10, todas planificadas antes |
| ¿Las dependencias están visualizadas? | Sí | Plan de sprints |
| ¿Las dependencias externas están acordadas? | Sí | Catálogo de fertilizantes definido junto con director |
| ¿Las dependencias externas están resueltas? | Parcial | Catálogo inicial debe poblarse al inicio del sprint S9 |
| N — Negociable |  |  |
| ¿Se entiende la necesidad? | Sí | Convertir diagnóstico en acción concreta del agricultor |
| ¿La descripción está abierta a refinamiento? | Sí | Reglas de negocio futuras pueden añadirse |
| ¿El equipo puede definir el cómo? | Sí | Implementación de reglas y motor de decisión queda al equipo |
| ¿Sólo el equipo formula el cómo? | Sí | Las restricciones son requisitos, no implementación |
| V — Valiosa |  |  |
| ¿Se identificaron los usuarios clave? | Sí | Agricultor (consume); investigador (valida y refina reglas) |
| ¿El valor de negocio está definido? | Sí | Diagnóstico sin plan de acción es información sin utilidad práctica |
| ¿La participación es adecuada? | Sí | Director conoce el dominio agronómico |
| ¿Permite negociar? | Parcial | Las reglas de seguridad (no fertilizar enferma, no mezclar) son no negociables; los textos sí |
| E — Estimable |  |  |
| ¿El ítem se definió y registró claramente? | Sí | 9 criterios verificables |
| ¿El equipo está listo para estimar? | Sí | Lógica de negocio bien definida en criterios |
| ¿Se estimó en escala relativa? | Sí | 8 puntos |
| ¿Todo el mundo participó? | Parcial | Estimación del director |
| S — Small |  |  |
| ¿Tiene menos de 12 criterios? | Sí | 9 |
| ¿El tamaño es menor a 8? | Parcial | Está en el límite. Podría dividirse en 'generación' y 'presentación según rol' |
| ¿Ya no tiene sentido subdividir? | No | PUEDE subdividirse: HU-09a (generación) y HU-09b (presentación dual) |
| ¿Ya no hay riesgos de aumento de tamaño? | Parcial | Riesgo medio: las reglas de negocio agronómicas pueden ampliarse en revisión |
| T — Testeable |  |  |
| ¿Los criterios están claros? | Sí | 9 verificables, con cobertura mínima de tests del 90% exigida |
| ¿Acordados con usuarios? | Sí | Director valida |
| ¿Documentación generada? | Sí | Sección 7 (Prompt B) del documento de arquitectura |
| ¿Recursos de prueba acordados? | Sí | pytest, coverage configurados |
| ¿Provisión resuelta? | Sí | Stack listo |

Conclusión HU-09: cumple INVEST con una recomendación importante: la historia roza el límite de tamaño (8 puntos) y SÍ admite subdivisión. Recomiendo dividir antes del sprint S9 en HU-09a (generación del plan, 5 puntos) y HU-09b (presentación dual según rol, 3 puntos). Esta subdivisión cumpliría mejor el principio Small de INVEST.

## 5.4. INVEST sobre HU-16: Agendamiento de recordatorios

| Pregunta (Wallet) | Resp. | Justificación |
| --- | --- | --- |
| I — Independiente |  |  |
| ¿Las dependencias internas están resueltas? | Sí | Depende de HU-09 (plan de abono), planificada antes |
| ¿Las dependencias están visualizadas? | Sí | Plan de sprints |
| ¿Las dependencias externas están acordadas? | Sí | No tiene dependencias externas en v2.0 (notificaciones diferidas a HU-17) |
| ¿Las dependencias externas están resueltas? | Sí | N/A |
| N — Negociable |  |  |
| ¿Se entiende la necesidad? | Sí | Agricultor olvida fechas; necesita ayuda para no olvidar |
| ¿La descripción está abierta a refinamiento? | Sí | Vista de calendario es una opción; lista es otra; el equipo decide |
| ¿El equipo puede definir el cómo? | Sí | Implementación queda al equipo |
| ¿Sólo el equipo formula el cómo? | Sí | Restricciones (rango +/-3 días, hora 5-9am) son requisitos |
| V — Valiosa |  |  |
| ¿Usuarios clave identificados? | Sí | Agricultor exclusivamente |
| ¿Valor de negocio definido? | Sí | Sin recordatorios, el plan de abono no se ejecuta |
| ¿Participación adecuada? | Sí | Director valida |
| ¿Permite negociar? | Sí | El qué es claro; el cómo es flexible |
| E — Estimable |  |  |
| ¿Definido claramente? | Sí | 8 criterios verificables |
| ¿Equipo listo para estimar? | Sí | CRUD estándar con reglas de negocio |
| ¿Escala relativa? | Sí | 5 puntos |
| ¿Todos participaron? | Parcial | Estimación del director |
| S — Small |  |  |
| ¿Menos de 12 criterios? | Sí | 8 |
| ¿Menor a 8 puntos? | Sí | 5 puntos |
| ¿Ya no tiene sentido subdividir? | Sí | Es una unidad lógica coherente |
| ¿Sin riesgos de aumento? | Sí | Alcance acotado |
| T — Testeable |  |  |
| ¿Criterios claros? | Sí | 8 verificables |
| ¿Acordados con usuarios? | Parcial | Pendiente test de usabilidad con agricultor real (mismo recurso de HU-06) |
| ¿Documentación generada? | Sí | Cubierto en arquitectura |
| ¿Recursos de prueba acordados? | Parcial | Pendiente con HU-06 |
| ¿Provisión resuelta? | No | Pendiente identificar agricultor real |

Conclusión HU-16: cumple INVEST con la misma observación que HU-06: identificar agricultor real para test de usabilidad antes del sprint S9.

# 6. Definition of Ready y Definition of Done

Estas dos definiciones son acuerdos del equipo sobre cuándo una historia puede entrar a un sprint (DoR) y cuándo se considera completada (DoD). Aplicar estos criterios consistentemente es lo que diferencia un backlog bien gestionado de uno informal.

## 6.1. Definition of Ready (DoR)

Una historia está Ready cuando cumple todos estos criterios:

- Tiene narrativa Mike Cohn completa: rol, funcionalidad, motivo.

- Tiene al menos 5 criterios de aceptación verificables (ISO/IEC/IEEE 29148).

- Cumple INVEST si es historia crítica; si no es crítica, sigue la misma plantilla.

- Está estimada en story points (escala Fibonacci).

- Tiene prioridad MoSCoW asignada.

- Sus dependencias están identificadas y resueltas o planificadas antes.

- Tiene épica asignada.

- Es lo suficientemente pequeña para caber en un sprint (máximo 8 puntos).

## 6.2. Definition of Done (DoD)

Una historia está Done cuando cumple todos estos criterios:

- Todo el código relacionado está commiteado en una rama feature/HU-NN-titulo.

- Existe Pull Request con descripción que enlaza a la historia.

- Todos los criterios de aceptación pasan, verificados con tests automatizados o manualmente cuando aplique.

- Cobertura de tests unitarios mínima del 80% sobre el código nuevo.

- Tests de integración cubren los flujos principales de la historia.

- ruff, mypy e import-linter pasan sin errores.

- Qodo Merge revisó el PR y los hallazgos relevantes fueron atendidos.

- Documentación OpenAPI actualizada si la historia toca endpoints.

- Documentación de arquitectura actualizada si la historia introduce decisiones arquitectónicas (nuevo ADR).

- PR aprobado y mergeado a main.

- Demo funcional realizado y registrado en bitácora del sprint.

# 7. Notas finales y siguientes pasos

## 7.1. Mantenimiento del backlog

Este backlog es un artefacto vivo. Su mantenimiento debe seguir estas reglas:

- Refinamiento (grooming) al menos una vez por semana, antes de iniciar el siguiente sprint.

- Cualquier nueva historia debe seguir la plantilla del documento (narrativa Cohn, criterios 29148).

- Las historias críticas deben pasar por evaluación INVEST antes de entrar a sprint.

- Al cerrar cada sprint, las historias completadas deben moverse a un archivo histórico, no eliminarse.

- Los cambios en estimación o prioridad deben quedar trazados con fecha y motivo.

## 7.2. Acciones pendientes antes del primer sprint

- Identificar y conseguir compromiso de un agricultor real (mayor de 50, no nativo digital) para test de usabilidad de HU-06, HU-07 y HU-16.

- Acordar con el equipo del modelo de visión el contrato JSON de entrada y salida del servicio de red convolucional.

- Subdividir HU-09 en HU-09a y HU-09b según la recomendación de la evaluación INVEST.

- Completar el catálogo inicial de fertilizantes disponibles para vid en Colombia.

- Configurar el repositorio Git con las ramas main, develop y plantilla de PR.

## 7.3. Bibliografía

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.

- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley.

- Wake, B. (2003). INVEST in Good Stories, and SMART Tasks. https://xp123.com/articles/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/

- Wallet, T. (2018). Cuestionario de evaluación INVEST de historias de usuario.

- Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.